АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07.04.2011 года	№ 25

# «О проведении месячника и субботника

# по благоустройству в населенных пунктах

Лозновского сельского поселения»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», закона Российской Федерации  от 30.03.1999г. № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей природной среды», Правилами благоустройства, уборки и содержания территории Лозновского сельского поселения в целях наведения порядка и чистоты, повышения уровня внешнего благоустройства и поддержания санитарного состояния населенных пунктов поселения.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. С 07.04.2011г.. по 07.05.2011г. провести месячник по благоустройству на

территории населенных пунктов  Лозновского сельского поселения.

1.1  Провести субботник во всех пунктах Лозновского поседения 21 апреля

2011г.

1.2. Утвердить Штаб по благоустройству (приложение №1) и План проведения

месячника и субботников (приложение № 2)

- Руководителям предприятий, организаций  и учреждений всех форм собственности, частным предпринимателям, организовать и

  - провести работы по уборке и благоустройству  на закрепленных

  - территориях.

- Жителям Лозновского поселения организовать уборку придомовых территорий.

- Директорам школ – (Маркину Н.Е и Булатниковой Г.Г), совместно с директором МУК «ЦПСДК ЛСП,  организовать шефскую работу по благоустройству братских воинских захоронений, а так же привлечение учащихся к уборке закрепленной территорий общего пользования.

- Заместителю главы администрации Скакунову С.А., разработать порядок выделения  техники фермерскими хозяйствами в ходе проведения месячника и субботников в населенных пунктах поселения Лозновского сельского поселения.

- На заседании штаба, по окончании проведения месячника подвести итоги проведения субботников и месячника по благоустройству в населенных пунктах Лозновского  сельского поселения.

8.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лозновского сельского поселения                                        М.Н. Чумак

Приложение № 1

к Постановлению №25

Главы Администрации

Лозновского сельского

поселения

от 07.04.2011

СОСТАВ

штаба по благоустройству

Председатель комиссии:
            Скакунов С.А-  Заместитель  Главы Лозновского сельского поселения


Члены комиссии:
            Мартынова О.Н. – специалист Администрации Лозновского сельского поселения

Крюкова Н.В- старший инспектор Администрации Лозновского сельского поселения

Сиохина Г.В- специалист Администрации Лозновского сельского поселения

М-р милиции Порублев А.Н- участковый инспектор

Л-т милиции Дубченко А.В – участковый инспектор

Попов И.К – атаман х. Лозной

Дружинин А.Н – атаман пос. Сосенки

Приложение № 2 к постановлению

администрации Лозновского

сельского поселения

от 07.04. 2011 года  № 25

План

субботника и месячника по благоустройству населенных пунктов Лозновского сельского поселения

| № п\п | Наименование работ | Исполнитель | Дата | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационные мероприятия |
| 1. | На заседании комиссии по благоустройству рассмотреть вопросы: План работ по проведению месячника и субботника 21.04.11г | Скакунов С.А | 08.04.11. |  |
| 2. | Провести совещания по организации проведения месячника и субботников с фермерами | Чумак М.Н Скакунов С.А | 08.04.11г |  |
| 3. | Рекомендовать Главному врачу ЦРБ Демидову С.В – произвести санитарную обрезку сухих и аварийных деревьев на территории Лозновской врачебной амбулатории. | Чумак М.Н | до 08.04.11 |  |
| 4. | Оповещение населения о дне проведения субботника, изготовить объявления, призывы. Довести информацию о проведении месячника и субботников до организаций , учреждений и предприятий | Крюкова Н.В | до 08.04.11 |  |
| 5. | Согласовать с руководителями организаций, предприятий о выделении техники, материалов, людей, планы субботника. | Скакунов С.А | 08.04.2011г. |  |
| 6. | На заседании штаба заслушать отчет организации, учреждений и предприятий о проведенных работах в ходе проведения субботника | Чумак М.Н Скакунов С.А | 28.04.2011г. |  |
| В ходе субботника |
| 1. | Организовать контроль выделения техники для вывозки мусора и уборки территорий. Составить график выделения техники для вывоза мусора. | Скакунов С.А | 21.04.2011г |  |
| 2. | Уборка территорий населенных пунктов и приусадебных участков: Очистка центральных и придорожных водоотводных канав, уборка мусора, ремонт ограждений, очистка от кустарников фасадов приусадебных участков, ремонт отмостков, подрезка деревьев, побелка, уборка дорог и улиц от строительного материала. | Население, руководители организаций всех форм собственности, администрация | В период проведения месячника. |  |
| 3. | Предприятия и организации: Уборка собственных территорий, прилегающих и обозначенных администрацией поселения. Предприятия торговли: Уборка закрепленной территории(радиус – 15 метров), очистка придорожных канав, установка баков под мусор, помывка окон, покраска и фасадов помещений Предприятия культуры Очистка прилегающей территории и закрепленной администрацией, Совместно с руководителями школ очистка и приведение в порядок памятников участникам ВОВ. Медпункты. Уборка собственных территорий, прилегающих и обозначенных администрацией поселения. | Руководители предприятий | В период проведения месячника и субботника. |  |
| 4. | Школы: МОУ СОШ им Аббясева – Уборка территории, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев. Приведение в порядок территории стадиона, котельной. Уборка территории дороги по по периметру школы (очистка тротуаров канав, ремонт ограждений) Приведение в порядок братского захоронения, подкраска памятника. Камышевская казачья школа: Уборка закрепленной территории, подрезка деревьев, побелка деревьев, очистка от травы. | Директора школ | 17.04.10 (24.04.10) |  |

Глава Администрации

Лозновского поселения                                                                                              М.Н. Чумак