администрация

ЛОЗНОВСКОГО сельского поселения

Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2013г.                                 № 64                                         х. Лозной

О проведении инвентаризации

водопроводных сетей,  разработке

графика и утверждении схемы

водоснабжения Лозновского

сельского поселения,

Цимлянского района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Лозновского  сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения  Лозновского  сельского поселения Цимлянского района, Ростовской области  Приложение № 1.

2. Утвердить Состав рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения  Лозновского  сельского поселения Приложение № 2.

3.   Контроль за исполнением данного постановления  за собой.

Глава     Лозновского

сельского поселения                                                             М.Н. Чумак

Приложение 1

к постановлению Администрации Лозновское сельского поселения

от 21.11.2013г. №64

График разработки и утверждения

схемы водоснабжения

Лозновского  сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения Лозновского сельского поселения: | До 01.12.2013 |  |
| 1.1. | обследование существующей системы водоснабжения (сбор, согласование и анализ исходных данных по текущему состоянию водопроводных сетей | До 01.12.2013 |  |
| 2 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения поселения | До 01.12.2013 |  |
| 3 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и установление зоны её деятельности | До 10.12.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | до 01.11.2013 |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения | 30.11.2013 |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | с 30.11.2013 до 15.12.2013г. |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | после рассмотрения |  |
| 8 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | 25.11.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления Администрации Лозновского сельского поселения об утверждении схемы водоснабжения. | 21.11.2013 |  |
| 13 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте | 27.12.2013 |  |

Глава Лозновского

сельского поселения                                                                   М.Н. Чумак

Приложение № 2 к постановлению Администрации Лозновского сельского поселения

от 21.11.2013г. №64

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения

Лозновского сельского поселения

- Чумак М.Н.     –       глава   Лозновского  сельского поселения.

- Скакунов C.А. -   зам. главы Лозновского сельского поселения.

- Тарарин С.В.  – ст. инспектор  Лозновского сельского поселения.

4.    Шевердинова Я.С. – ст. инспектор Лозновского сельского

поселения.

5.   Родина Е.Н. – зав. сектором экономики и финансов

Администрации  Лозновского  сельского поселения.

6. Кузнецова Л.Н. – депутат Собрания депутатов Лозновского сельского поселения.

Глава Лозновского

сельского поселения                                                              М.Н. Чумак